Planning

|  |  |
| --- | --- |
| Week 2 (21-27.02) | Voorbereiden presentatie/ pitch |
| Week 3 (28.02-06.03) | PHP & laravel leren |
| Week 4 (07.03-13.03) | PHP & laravel leren (eigen project starten) |
| Week 5 (14.03-20.03) | PHP & laravel leren |
| Week 6 (21.03-27.03) | Machine learning verkennen |
| Week 7 (28.03-03.04) | Machine learning verkennen |
| Week 8 (04.04-10.04) | Werken aan code van eigen project |
| Week 9 (11.04-17.04) | Werken aan code van eigen project |
| Week 10 (18.04-24.04) | Werken aan code van eigen project |
| Week 11 (25.04-01.05) | Werken aan code van eigen project |
| Week 12 (02.05-08.05) | Werken aan code van eigen project |
| Week 13 (09.05-15.05) | Werken aan code van eigen project |
| Week 14 (16.05-22.05) | Werken aan code van eigen project |
| Week 15 (23.05-29.05) | Werken aan code van eigen project |
| Week 16 (30.05-05.06) | Project afwerken |
| Week 17 (06.06- 12.06) | Project afwerken |
| Week 18 (13.06-19.06 ) | Project voorstellen |
| Week 19 |  |
| Week 20 |  |